Notes de réunion

PYB · IB  —  9 septembre 2026

Projet PIPELINE_01 — points abordés et décisions.

# Synthèse des décisions

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Multicentrique | Mis en stand-by. Chantier à part entière : module dédié, pas un simple flag. |
| QC / checkpoint | Les découpler au niveau des commandes. « resume » ne doit que reprendre là où on s'est arrêté. |
| QC en direct | Le QC global est lancé par une commande dédiée ; le QC en direct passe par un formulaire (outil interactif). |
| Entrée de « run » | Option 2 : passer la stack DICOM, filtrage dans la méthode, avec un checkpoint dédié. |
| Étape 1 — report | Retirer la génération de report à chaque run de « process » ; retirer le « pending » du QC pour la v1. |

# 1.  Interface en ligne de commande

Déplacer les imports du haut des fichiers pour qu'ils ne soient chargés qu'au moment où c'est nécessaire : un simple « pipeline » ne doit pas être aussi lent.

Ajouter une barre de progression.

La ligne de commande doit refléter fidèlement la logique interne du programme.

Une commande pour consulter : les méthodes disponibles, leurs checkpoints, les paramètres de chaque méthode ; et lister les jobs avec leur état.

Option « segment » : la passer en mode choix (choice) pour éviter les fautes de frappe.

# 2.  Traitement des données multicentriques

Stand-by. Chantier à part entière : module dédié et vraie réflexion, bien plus qu'un simple flag.

Un reader spécifique.

Du code dédié pour chaque site et chaque protocole.

# 3.  Contrôle qualité (QC)

## Affichage

Revoir l'affichage de l'overview en 5 × 4.

Pour le GIF : changer l'orientation, et y associer le fichier de labels afin d'appliquer les bonnes couleurs.

## Concept

Priorité élevée. Découpler le QC du checkpoint au niveau de la commande. « resume » fait trop de choses ; il doit uniquement permettre de reprendre là où on s'est arrêté — et n'est valable que lorsqu'il n'y a aucune modification à faire.

Ajouter une commande « QC ».

Via les jobs, « resume » dispose aujourd'hui des mêmes informations que « process ». Il faut que « process » ait les mêmes informations et puisse faire les mêmes actions. Exemple : ne pas reprendre mais tout refaire de A à Z avec les changements nécessaires, depuis « process ».

« action » doit devenir une sorte de « paramètre ».

Ajouter un flag « reset » : revenir à zéro, ou reprendre à un checkpoint précis en le nommant.

Décision. Le QC global est lancé par une commande. Pour un QC en direct, on remplit un formulaire pour la décision : l'outil devient interactif.

À réfléchir : comment concilier cela avec l'architecture client / serveur. Le QC correspondra à terme à des éléments plus complexes de la base de données.

# 4.  Entrée de « run »

Actuellement — point qui n'avait pas vraiment été pensé — on passe directement les DICOM (stack brute) à la fonction « run » de la méthode.

| Option | Principe | Conséquence / besoin |
| --- | --- | --- |
| 1 — Actuel | La méthode appelle DicomStack puis filtre les séries. | Besoin : numéro de série, date, study. |
| 2 — Stack | L'entrée est la stack ; la méthode ne fait que le filtrage. | On peut reprendre depuis la stack DICOM avec les bons numéros de série. |
| 3 — Stack filtrée | L'entrée est la stack déjà filtrée. | La méthode n'a besoin de rien. |

Décision. Viser l'option 2 (DICOM + filtrage dans la méthode), en ajoutant un checkpoint.

Les paramètres de filtrage doivent être modifiables par l'utilisateur : la logique veut que je puisse changer les séries.

Éviter de retélécharger les DICOM à distance et de ressaisir tous les autres paramètres → « resume reset ». Refaire l'ensemble reste possible via « process ».

Que faire si un jour on a des données qui ne sont pas des DICOM ? L'idée : lancer le téléchargement une seule fois, puis les 4 commandes ; éviter de re-télécharger grâce aux checkpoints.

# 5.  T2

Faire un overview sur les T2 maps : on peut passer l'overview sur tout un volume. Avoir les deux volumes, T2 et ffmap, dans le même overview pour croiser les informations.

mutools génère aussi des courbes de fit : visualisation du fit sur différentes régions de l'image.

Le clustering = 3 éléments : background, fat, water.

On peut générer une image pour le QC.

« mutools t2map create… » génère cette image. Le faire et évaluer sa pertinence, en prévision du multicentrique.

Sur l'overview : possibilité d'ajouter une colorbar et de colorer pour le QC multicentrique.

# 6. A faire

| ☐ | Finir T2 |
| --- | --- |
| ☐ | « process » avec les modifications particulière types « faire un global swap » |
| ☐ | Réfléchir à la manière de tout lancer d'un coup. |
| ☐ | Faire une GUI. |
| ☐ | Labels et couleurs coté GIF Extraire le QC, lui dédier son propre module. Overview : mieux arranger les images. |
| ☐ | Revoir tout ce qui est « décision » du QC et implémenter |
| ☐ | Enlever la génération de report à chaque run de « process ». |
| ☐ | Changements sur « action » : changer le nom et la structure, part.agée entre process et resume |
| ☐ | QC global : pouvoir après coup modifier les json pour intégrer le QC + prendre en compte les différentes décisions de chaque QC (actuellement s’écrase) |
| ☐ | Permettre à l'utilisateur de voir le contenu de l'exam, trier et trouver les bons numéros de série (viewer type RadiAnt ? affichage du contenu de l'exam). |
| ☐ | Extraire le QC, lui dédier son propre module. « |
| ☐ | resume » : le simplifier grandement mais après que QC prenne le relai. |